Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 28.06.2021 | № 64 |
| с. Крученая Балка | |

О внесении изменений в постановление Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 18.12.2017 № 154 «Об утверждении муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения на 2018-2022 годы»

В соответствии с решением Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 14.05.2021 №205 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 25.12.2020 № 185 «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 17.10.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения», в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 18.12.2017 № 154 «Об утверждении муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» на 2018-2022 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Обнародовать настоящее постановление на территории Кручено-Балковского сельского поселения.

1. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кручено-Балковского

сельского поселения И.М. Степанцова

Приложение

постановлением

Администрации

Кручено-Балковского

сельского поселения

от 28.06.2021 № 64

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения  (далее – Администрация ) |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. «Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения»; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель  муниципальной программы | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения. |
| Задачи  муниципальной программы | – | - создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Кручено-Балковское сельское поселение»; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля благоустроенных объектов в Кручено-Балковском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | – | сроки реализации 2018-2022 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | 2 605,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 2 605,3 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.  в том числе: за счет средств федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.  в том числе: за счет средств областного бюджета –  1 663,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей  в 2021 году – 1 663,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.  за счет средств местных бюджетов –  942,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 942,3 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.  за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей,  в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения Кручено-Балковского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания |

# Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства на территории Кручено-Балковского сельского поселения

Одним из приоритетных направлений развития Кручено-Балковского сельского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

В Кручено-Балковском сельском поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, детские, спортивные площадки и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

Вместе с тем присутствует необходимость в обеспечении проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Восстановление асфальтобетонного покрытия, бордюрного ограждения и восстановление ландшафтного дизайна, что является одной из затратных статей расходов. Привлечение средств областного бюджетов позволит увеличить темпы роста благоустройства территорий общего пользования.

Проведение мероприятий по благоустройству общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

# Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Кручено-Балковского сельского поселения;

В рамках муниципальной региональной политики в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории Кручено-Балковского сельского поселения.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Показателем (индикатором) муниципальной программы является:

целевой показатель (индикатор) Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» в Кручено-Балковском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится   
в приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели (индикаторы) программы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в приложении № 2 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2022 годы.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Кручено-Балковского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания.

# Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

«Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения».

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает реализацию благоустройства объектов общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения.

Под общественной территорией понимается территория муниципального образования «Кручено-Балковское сельское поселение» соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), находящаяся в муниципальной собственности или переданная органом местного самоуправления в долгосрочную аренду.

# Раздел 4. Информация по ресурсному

# обеспечению муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169   
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Объемы финансирования из федерального и областного бюджетов подлежат ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет местного бюджета, устанавливается бюджетом Кручено-Балковского сельского поселения на текущий и очередной финансовые года.

Средства местного бюджета, объемы финансирования выделяются в рамках муниципальной программы. Средства местного бюджета предусмотренные на софинансирование расходов по мероприятиям за счет субсидий из федерального и областного бюджетов, отражаются в объеме не ниже установленного областным постановлением уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами будут являться средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация о расходах федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Подпрограмма**

**«Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения»**

**5.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

«Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельскогопоселения» (далее – подпрограмма |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель  подпрограммы | – | повышение благоустроенности общественных территорий Кручено-Балковского сельскогопоселения |
| Задачи  подпрограммы | – | увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Кручено-Балковское сельское поселение» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | – | сроки реализации 2018-2022 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансового обеспечения составляет 2605,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 2 605,3 тыс. рублей;  в 2022 году –0,0 тыс. рублей.  в том числе: за счет средств федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.  в том числе: за счет средств областного бюджета –  1 663,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 1 663,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.  за счет средств местных бюджетов –  942,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 942,3 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.  за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей,  в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения Кручено-Балковского сельскогопоселения уровнем благоустройства общественных территорий |

5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Проблема благоустройства территории Кручено-Балковского сельского поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Одним из главных приоритетов развития территории Кручено-Балковского сельского поселения является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Благоустройство территорий Кручено-Балковского сельского поселения является важнейшей сферой деятельности муниципального образования «Кручено-Балковское сельское поселение». Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселения.

Общественные территории являются местами, где жители отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные, улицы, проезды, площади.

Проблема в сфере благоустройства заключается в недостаточном количестве комфортных, современных скверов, парков, набережных и иных общественных территорий предназначенных для досугового время провождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, озеленения.

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят благоустроить общественные территории Кручено-Балковского сельского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения.

Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

За период 2018-2022 годы планируется реализовать комплексные мероприятия по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения.

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, необходимо устанавливать дополнительные светильники.

Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения носит комплексный характер, а именно запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Кручено-Балковского сельского поселения, выполнение которых обеспечивается подпрограммой.

Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию современной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Кручено-Балковского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

Проекты по благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проходить открытое обсуждение. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Общественные обсуждения рекомендуется проводить в хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования (общественных территорий).

К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров и граждан на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

Окончательный результат реализации подпрограммы заключается в повышении удовлетворенности населения Кручено-Балковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий.

5.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые   
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы 1 являются: повышение благоустроенности общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения.

Достижение целей подпрограммы 1 осуществляется путем решения следующих задач:

увеличение количества благоустроенных общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения;

увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы 1 относятся следующие:

целевой показатель (индикатор) 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения;

целевой показатель (индикатор) 1.2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения Кручено-Балковского сельского поселения.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели (индикаторы) подпрограммы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2018 – 2022 годы.   
При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения Кручено-Балковского сельского поселения уровнем благоустроенности дворовых и общественных территорий.

5.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация следующих основных мероприятий.

ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает реализацию благоустройства объектов общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения.

Под общественной территорией понимается территория Кручено-Балковского сельского поселения соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), находящаяся в муниципальной собственности или переданная в долгосрочную аренду.

5.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных средств.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на текущий и очередной финансовые годы.

Средства местного бюджета, объемы финансирования, выделяются в рамках муниципальной программы. Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по мероприятиям за счет субсидий из федерального и областного бюджетов, отражаются в объеме не ниже установленного областным постановлением уровня софинансирования.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация о расходах федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Перечень объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности Кручено-Балковского сельского поселения приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

5.6. Участие Кручено-Балковского сельского поселения в реализации подпрограммы

Участие Кручено-Балковского сельского поселения в мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения заключается в разработке и реализации муниципальной программы.

Благоустройство общественных территорий, включенных в муниципальную программу проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Критерии отбора с целью включения их в муниципальную программу, порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов проводятся в соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» на территории Кручено-Балковского сельского поселения на 2018-2022 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству утверждается муниципальной общественной комиссией для реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» на территории Кручено-Балковского сельского поселения на 2018-2022 годы».

Перечень общественных территории, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории |
| 1 | Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Крученая Балка, ул. Челнокова, 74 а (Устройство ограждения) |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Кручено-Балковское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Кручено-Балковское сельское поселение на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1.1. | Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий | % | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,7 |
| 1.2. | Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения | ед. | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 1.3 | Охват населения благоустроенными территориями общего пользования | кв.м/чел. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 1.4 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.) | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

# 

# Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского

# сельского поселения»

# СВЕДЕНИЯ о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1.Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Кручено-Балковском сельском поселении | процентов | Дбо = Σ Кбо /Σ Ктб х 100% | Дбо – доля благоустроенных объектов;Σ Кбо – количество благоустроенных объектов;Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства в Кручено-Балковском сельском поселении |
| 2. | Показатель 1.1.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения | процентов | Дот = Σ Кот /Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселенияΣ Кот – количество благоустроенных общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения;Σ Коот – общее количество общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения; |
| 3. | Показатель 1.2.Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | процентов | Дбп = Σ Кбп /Σ Коп х 100% | Дбп – доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Кручено-Балковского сельского поселения;Σ Кбп – количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Кручено-Балковского сельского поселения;Σ Коп – общее количество мест массового отдыха населения (городских парков) Кручено-Балковского сельского поселения |

# Приложение № 3

# к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения»

# ПЕРЕЧЕНЬ подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименованиеосновного мероприятия муниципальной программы | Соисполнитель, участник, ответ­ственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок (годы) | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь  с показателями муниципальной программы  (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2. | ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 2018 | 2022 | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства Кручено-Балковского сельского поселения | снижение удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кручено-Балковского сельского поселения | 1 |

# ОМ – основное мероприятие. Приложение № 4

# к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения »

# РАСХОДЫ местного бюджета на реализацию муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и номер подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» на 2018-2022 годы** | всего в том числе: | X | X | X | X | **2 605,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 605,3** | **0,0** |
| Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | **951** | X | X | X | **2 605,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 605,3** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения»»** | **Администрация Кручено-Балковского сельского поселения** | **951** | **X** | **X** | **X** | **2 605,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 605,3** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования |  | 951 | 0503 | 09 1 00 S4640 | 240 | 2 605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2605,3 | 0,0 |

# Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения

# РАСХОДЫ на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники  финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» | всего | 2 605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 605,3 | 0 |
| областной бюджет | 1 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 663,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 942,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,3 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения» | всего | 2 605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 605,3 | 0 |
| областной бюджет | 1 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 663,0 | 0 |
| федеральной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 942,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,3 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |

# Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения

Перечень объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности Кручено-Балковского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта благоустройства | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» | всего | 2605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2605,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 663,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 942,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | | | | | | | | |
|  | Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Крученая Балка, ул. Челнокова, 74 а (Устройство ограждения) | всего | 2605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2605,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 663,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 942,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |