Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание газопроводов Кручено-Балковского сельского поселения в нормативном состоянии | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие Подпрограммы | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | 549,5 | 549,5 | 202,2 | 347,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | 1 362,7 | 1362,7 | 1 004,4 | 358,3 |
| 2.2 | Контрольное событие Подпрограммы | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | - | - | - | - |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | 1 912,2 | 1 912,2 | 1 206,6 | 705,6 |