ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» за отчетный период 6 мес. 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения» | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | X | X | X | | 2 678,7 | 2 678,7 | 0,0 | | 2 678,7 тыс. рублей, освоение бюджетных ассигнований запланировано в течение года | |
| 2. | Основное  мероприятие 1.1.. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Увеличение количества благоустроенных общественных мест массового отдыха населения Кручено-Балковского сельского поселения | 2023 | 2023 | | 2 678,7 | 2 678,7 | 0,0 | |  | |
| 3 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.  Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Акты приемки объекта благоустройства | Х | Х | | Х | Х | Х | | Х | |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х | 2 678,7 | | 2 678,7 | 0 | 2678,7 | |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти Ростовской области, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Х – данные ячейки не заполняются