Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

______________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2013г.                                                                                                                   № 27/1

с. Кручёная Балка



Об утверждении графика разработки

и утверждения схемы водоснабжения  и

о создании  рабочей группы  по сбору информации

для разработки  схемы водоснабжения

Кручено-Балковского сельского поселения

# В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011  № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  руководствуясь Уставом муниципального образования  «Кручено-Балковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения на территории Кручено-Балковского  сельского поселения (Приложение № 1).

2. Создать рабочую группу по сбору информации для разработки схемы  водоснабжения  на  территории  Кручено-Балковского  сельского поселения  (Приложение №2)

3. Разместить данное  постановление на официальном сайте Круено-Балковского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Кручено-Балковского  сельского поселения:                                            В.В.Ткачев

Исполнитель:

Степанцова И.М..

тел. 46322

Приложение

к постановлению Администрации

Кручено-Балковского  сельского поселения

от  19.02.2013г.. № 27/1

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ  И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  КРУЧЕНО-БАЛКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления о создании рабочей группы по сбору данных для разработки схемы водоснабжения, утверждения графика разработки схемы водоснабжения | 19.02.2013 |  |
| 2. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении Кручено-Балковского сельского поселения | 25.02.2013- 08.03.2013 01.03.2013-15.03.2013 |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 18.03.2013-4.04.2013 |  |
| 4 | Разработка схем водоснабжения | 15.03.2013 – 06.05.2013 |  |
| 5 | Проведение собрания депутатов по рассмотрению проекта схемы водоснабжения и назначении публичных слушаний. Обнародовать решение на информационных стендах поселения и на официальном сайте Кручено-Балковского сельского поселения | 29.04.2013 |  |
| 6 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 30.04.2013 - 17.05.2013 |  |
| 7 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения | 20.05.2013г. |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведения публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 21.05.2013г. |  |
| 9 | Проведение собрания депутатов об утверждении схемы водоснабжения | 28.06.2013 |  |
| 10 | Размещение схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения на официальном сайте. | 02.07.2013 |  |

Приложение № 2

к постановлению  Администрации Кручено-Балковского  сельского поселения от  19.02.2013г.№ 27/1

Состав рабочей группы

по сбору информации  для разработки схемы водоснабжения    КРУЧЕНО-БАЛКОВСКОГО  сельского поселения

| № п/п | Фамилия, инициалы | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | В.В.Ткачев | И.О.Главы Кручено-Балковского сельского поселения |
| 2 | И.В. Филончук | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Кручено-Балковского сельского поселения |
| 3 | И.М.Степанцова | специалист ЖКХ Администрации Кручено-Балковского сельского поселения |
| 4 | О.В.Полякова | Специалист по земельно-имущественным отношениям Кручено-Балковского сельского поселения |
| 5 | И.В.Рысцова | Инспектор Кручено-Балковского сельского поселения |
| 6 | Скубин В.Н. (по согласованию) | Директор ООО «Водник» |