Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кручено-Балковского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"

 отчетный период 6 месяцев 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C22SRK58V%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20182%20%D0%BE%D1%82%2030%2009%202013.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C22SRK58V%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20182%20%D0%BE%D1%82%2030%2009%202013.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«**Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения» | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1  | Основное мероприятие Содержание и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных сетей в поселении | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | завершено31.12.2016г | завершено31.12.2016г | X | X | X |
|  | Контрольное событие Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | . |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 886,6 | 277,1 |
| 2.1.1  | Основное мероприятие Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения  | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 563,9 | 104,1 | 3 |
|  | Контрольное событие программы Максимальная освещенность улиц поселения, снижение потребления энергетических ресурсов  | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Мероприятия будут выполнены до 31.12.2018 | X | - | X | X | X |
| 2.2.1  | Основное мероприятие Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | 01.04.2018 | 31.08.2018 | 102,3 | 28,6 | 4 |
|  | Контрольное событие программы Улучшение санитарного состояния территории | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | X |  | X | X | X |
| 2.2.2 | Основное мероприятие Содержание и уход за кладбищами | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Благоустройство мест захоронений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | X |
| 2.2.3 | Основное мероприятие Ликвидация несанкционированных свалок (вывоз ТБО) | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния территории | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  131,6 |  65,6 | 13 |
|  | Контрольное событие программы Улучшение санитарного состояния территории | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Мероприятия будут выполнены до 31.12.2018 | X |  | X | X | X |
| 2.2.4 | Основное мероприятие Приобретение газонокосилки | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния территории | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 29,0 | 29,0 | 1 |
| 2.2.5 | Основное мероприятие Ремонт газонокосилки | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния территории | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 4,9 | 4,9 | 1 |
| 2.2.6 | Основное мероприятиеПриобретение туалета | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния территории | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 8,0 | 8,0 | 1 |
|  | Контрольное событие программы Улучшение санитарного состояния территории |  | Мероприятия будут выполнены до 31.12.2018 | X |  | X | X | X |
| 2.3.1 | Основное мероприятие Дератизация территории | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | улучшение экологического состояния территории Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,0 | 1,0 | 1 |
| 2.3.2 | Основное мероприятие Противоклещевая обработка и энтомологические обследования  | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | улучшение экологического состояния территории Кручено-Балковского сельского поселения | 01.03.2018 | 30.09.2018 | 28,1 | 28,1 | 1 |
| 2.3.3 | Основное мероприятие Отлов бездомных собак | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | улучшение экологического состояния территории Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 0,0 | 1 |
|  | Контрольное событие улучшение экологического состояния территории Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Мероприятия будут выполнены до 31.12.2018 | X |  | X | X | X |
| 2.4.1 | Основное мероприятие Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников  | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.2 | Основное мероприятие Приобретение саженцев | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 3,0 | 3,0 | 1 |
| 2.4.3 | Основное мероприятие Приобретение извести | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 4,8 | 4,8 | 1 |
|  | Контрольное событие программы Улучшение состояния зеленого фонда | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Мероприятия будут выполнены до 31.12.2018 | X |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе  | Х | Х | Х | Х | 886,6 | 277,1 | 28 |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Кручено-Балковского И.М. Степанцова

сельского поселения

Федечкина Ольга Сергеевна

8 (86372)46236