Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кручено-Балковского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"

отчетный период 6 месяцев 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\22SRK58V\Постановление%20№%20182%20от%2030%2009%202013.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\22SRK58V\Постановление%20№%20182%20от%2030%2009%202013.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«**Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения» | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1 | Основное мероприятие  Содержание и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных сетей в поселении | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | завершено  31.12.2016г | завершено  31.12.2016г | X | X | X |
|  | Контрольное событие Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | . |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 886,6 | 277,1 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие  Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 563,9 | 104,1 | 3 |
|  | Контрольное событие  программы Максимальная освещенность улиц поселения, снижение потребления энергетических ресурсов | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Мероприятия будут выполнены до 31.12.2018 | X | - | X | X | X |
| 2.2.1 | Основное мероприятие  Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | 01.04.2018 | 31.08.2018 | 102,3 | 28,6 | 4 |
|  | Контрольное событие  программы  Улучшение санитарного состояния территории | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | X |  | X | X | X |
| 2.2.2 | Основное мероприятие  Содержание и уход за кладбищами | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Благоустройство мест захоронений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | X |
| 2.2.3 | Основное мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок (вывоз ТБО) | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния территории | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 131,6 | 65,6 | 13 |
|  | Контрольное событие  программы Улучшение санитарного состояния территории | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Мероприятия будут выполнены до 31.12.2018 | X |  | X | X | X |
| 2.2.4 | Основное мероприятие  Приобретение газонокосилки | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния территории | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 29,0 | 29,0 | 1 |
| 2.2.5 | Основное мероприятие  Ремонт газонокосилки | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния территории | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 4,9 | 4,9 | 1 |
| 2.2.6 | Основное мероприятие  Приобретение туалета | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния территории | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 8,0 | 8,0 | 1 |
|  | Контрольное событие  программы  Улучшение санитарного состояния территории |  | Мероприятия будут выполнены до 31.12.2018 | X |  | X | X | X |
| 2.3.1 | Основное мероприятие  Дератизация территории | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | улучшение экологического состояния территории Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,0 | 1,0 | 1 |
| 2.3.2 | Основное мероприятие  Противоклещевая обработка и энтомологические обследования | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | улучшение экологического состояния территории Кручено-Балковского сельского поселения | 01.03.2018 | 30.09.2018 | 28,1 | 28,1 | 1 |
| 2.3.3 | Основное мероприятие  Отлов бездомных собак | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | улучшение экологического состояния территории Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 0,0 | 1 |
|  | Контрольное событие улучшение экологического состояния территории Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Мероприятия будут выполнены до 31.12.2018 | X |  | X | X | X |
| 2.4.1 | Основное мероприятие  Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.2 | Основное мероприятие  Приобретение саженцев | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 3,0 | 3,0 | 1 |
| 2.4.3 | Основное мероприятие  Приобретение извести | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 4,8 | 4,8 | 1 |
|  | Контрольное событие  программы  Улучшение состояния зеленого фонда | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Мероприятия будут выполнены до 31.12.2018 | X |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | Х | Х | Х | Х | 886,6 | 277,1 | 28 |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Кручено-Балковского И.М. Степанцова

сельского поселения

Федечкина Ольга Сергеевна

8 (86372)46236